国务院第二次全国农业普查领导小组办公室关于下发 《第二次全国农业普查数据处理实施细则》的通知 国农普办字[2007]8号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团农业普查办公室： 现将《第二次全国农业普查数据处理实施细则》发给你们。请结合本地区实际情况认真贯彻执行，确保第二次全国农业普查数据处理工作顺利完成。 附：第二次全国农业普查数据处理实施细则 附件： 第二次全国农业普查数据处理实施细则 - 第一章 总则 1、为了科学有效地组织好第二次全国农业普查数据处理工作，高质量地完成农业普查数据处理任务，依照《第二次全国农业普查数据处理方案》，特制定《第二次全国农业普查数据处理实施细则》（以下简称“细则”）。 2、农业普查数据处理工作是在国务院农业普查领导小组办公室统一组织领导下，按照“分级负责”的原则，采用“光电录入、图像存储、三级处理”的工作模式组织实施。农业普查数据处理要求“统一技术环境标准，统一数据处理标准，统一数据处理软件，统一组织普查数据的上报工作”。 3、本“细则”是完成第二次全国农业普查数据处理工作的重要文件。各地农业普查办公室要在本“细则”的指导下，结合本地区实际情况制定相应的数据处理工作细则，并报上一级农业普查办公室数据处理组。 - 第二章 工作整体要求 统一标准，按章办事，是顺利完成第二次全国农业普查数据处理工作的重要保证，“细则”所制定的各项要求是高质量、按时完成本次数据处理任务的基本原则。各级农普办数据处理组在数据处理过程中必须严格遵守“细则”中的规定和安排，有计划、有步骤地进行各项工作。本次数据处理工作整体要求如下： - 2.1 树立上下一致的观念 为了保证全国数据的完整性和一致性，数据处理必须坚持“四统一”的原则，国务院农普办为各地数据处理工作统一研制开发的第二次全国农业普查数据软件系统（aPRAS）和农普地市级光电录入系统（aROPS）是确保高质量完成数据处理任务的唯一数据处理软件。各地在使用这套软件过程中，不得擅自修改系统的数据结构、程序模块、描述文件和操作规程。如果确需修改软件，必须根据上一级数据处理组的指令，用软件系统自身提供的功能来完成修改，以确保系统的正常运行和处理结果的正确性。 - 2.2 树立强烈的时间观念 农业普查数据处理工作时间紧，任务重，各级农普办数据处理组应树立强烈的时间观念，在工作中要统筹兼顾、合理安排，确保各项工作按期完成。 - 2.3 树立质量第一的观念 数据质量是农业普查数据处理工作的生命线，它关系到整个普查的成败。各级农普办数据处理组在数据处理的各个环节中必须树立质量第一的观念，以质量为中心，对数据处理中的各项工作严格按照“细则”进行考核，凡达不到质量要求的，必须坚决返工重做。 - 2.4 树立安全的观念 各级农业普查数据处理工作是在国家统计信息网网络环境下进行，为了保证数据的绝对安全，必须建立网络安全系统（实现网络管理、漏洞检测、补丁管理与防病毒等功能），防止病毒侵袭和“黑客”攻击。 - 第三章 工作任务 - 3.1 地市级农业普查办公室数据处理的主要工作任务 第二次全国农业普查数据处理是以农业普查报表为直接处理对象，主要包括：普查小区封面、住户普查表（户1、户2、户3）、单位普查表（单1、单2、单3）、行政村普查表以及乡镇普查表所有信息的录入、编辑、审核、上报以及在此基础上的汇总和分析等工作。地市级农业普查办公室数据处理工作的具体任务是： 1、数据处理环境的准备：负责数据处理场地的准备、计算机软硬件环境的搭建、系统的集成等工作； 2、数据录入：负责组织完成本地农业普查报表的光电录入、OCR识别、校对、初审、编辑和图像存储工作； 3、数据加载：完成光电扫描数据加载到数据处理系统； 4、数据审核：对各类普查表进行表内、表间，调查对象间的逻辑及数量关系审核，经核实、查询后，完成数据的净化工作； 5、数据汇总：按照国务院农业普查办公室的要求，对农业普查资料进行综合汇总。 6、数据评估：根据综合汇总数据基本情况，以及数据分类查询结果，做好普查数据的评估工作。 7、数据上报：将审定通过的普查原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件按照统一规定的格式和要求分别整理、打包、备份，在规定的时间内以规定的方式上报省级农业普查办公室。 8、数据反馈：将审定后的普查数据和相关资料向县级农业普查办公室反馈。 9、编印普查资料：编印出版本级的普查综合资料。 10、组织完成本地市数据处理的考核、总结和评比工作。 - 3.2 省级农业普查办公室数据处理的主要工作任务 1、按照本“细则”的要求，根据本省的实际情况制定数据处理工作细则；负责本省和地市级农业普查办公室数据处理人员的技术培训。 2、负责省级数据处理计算机软硬件环的境准备工作。 3、负责协调、管理地市级农业普查数据处理工作，并进行技术指导；及时解决和向上反映数据处理中的技术问题。 4、负责对地市级上报的普查表扫描数据、净化后数据、综合汇总数据和普查表图像文件进行审核验收。 5、负责完成本省数据处理工作。 6、将本省农业普查办公室审定通过的普查表扫描数据、净化后数据、综合汇总数据和普查表图像文件按照国家统一规定的格式和要求整理、打包、备份，按规定的时间和方式上报国务院农业普查领导小组办公室数据处理组。 7、对当地在国家统一规定的普查任务之外所增加的调查内容，负责完成相应的软件编制、培训和数据处理任务。 8、编印普查资料：编印出版本级的普查综合资料。 9、负责建立省级农业普查数据库。 10、组织完成本省数据处理的考核、总结和评比工作。 - 3.3 国务院农业普查办公室数据处理的主要工作任务 1、负责制定数据处理方案和细则 2、负责制定数据处理标准和计算机软硬件环境技术标准； 3、负责数据处理软件系统（aPRAS、aROPS）的研制开发和操作手册的编写工作； 4、负责组织省级农业普查办公室数据处理人员的技术培训工作； 5、负责制定项目系统集成与验收、技术培训、技术服务等方案，并负责光电系统和配套设备的采购、安装集成、验收等组织工作； 6、负责指导省级农业普查办公室完成数据处理的各项工作； 7、负责接收省级农业普查办公室上报的普查表原始数据、综合汇总数据和普查表图像文件，并进行审核和验收； 8、负责国家级数据处理计算机软硬件环境的准备； 9、负责完成国家级数据处理任务； 10、负责建立国家级农业普查数据库； 11、组织完成全国农业普查数据处理的考核、总结、评比和表彰工作。 - 第四章 职责与岗位安排 - 4.1 地市级数据处理工作职责与岗位安排 - 4.1.1 数据处理组职责 1、按本 “细则”和本省农业普查数据处理工作具体实施的要求，结合实际情况，制定本地区农业普查数据处理实施计划； 2、负责数据处理人员的选配、培训、管理及数据录入和数据处理工作的组织实施； 3、负责普查资料及数据处理磁介质的交接、保存和管理； 4、负责向省级农业普查办公室上报评审合格的数据文件和普查表图像文件； 5、负责本地区数据处理各阶段的质量控制； 6、负责本地区数据处理工作中的网络运行、补丁更新和计算机病毒防治等安全工作； 7、负责本地区各类数据处理设备的现场维护； 8、负责向省级农业普查办公室定期报告工作进展情况和反映工作中出现的问题。 - 4.1.2 业务组职责 负责普查资料的保管、审核和验收、综合汇总和普查资料后期开发、上报数据资料的审核和数据质量控制；及时与数据处理组协调解决数据处理过程中的业务和技术问题。 - 4.1.3 岗位设置 1、数据处理总负责岗位：1人 数据处理负责人：负责数据处理的组织和协调工作，并对数据处理质量进行全程控制。 2、数据处理技术支持岗位：2-3人 软件技术支持人员：负责光电录入系统软件、数据处理软件的安装部署、技术指导和支持； 硬件技术支持人员：负责硬件设备和数据处理环境的技术指导和支持； 系统及网络技术支持人员：负责系统以及网络的运维与日常管理； 安全管理人员：负责计算机病毒防治与补丁更新； 数据库管理员岗位：负责数据库的安装与运行维护。 3、光电录入工作岗位：每套扫描录入系统每个班组需6-7人 光电录入系统管理人员：负责系统管理、数据与图象管理、工作任务管理、数据磁介质的发放、回收和管理等，1人； 扫描人员：负责扫描仪工作（专职），每台扫描仪2人； 校审人员：负责OCR识别结果的校对和审核工作；每套扫描录入系统4人； 4、数据处理工作岗位：5-8人 aPRAS软件系统管理人员：负责系统管理、农业普查数据处理项目的建立和系统的定时备份等，1人； 数据处理操作人员：负责光电扫描数据的加载，执行数据审核、查询与汇总等操作、负责数据的日备份，2-3人； 数据编审人员：数据编辑审核、查错、改错，配合各级农普办进行数据质量抽查，2-3人； 5、数据报送岗位：1-2人； 数据上报人员：负责定期向上级农业普查办公室上报光电录入系统的进度情况；在规定的时间向省级农普办上报本地市的普查资料。 6、资料和磁介质管理工作岗位：1人； 资料保管人员：负责普查资料的交接、预审和管理。各地市根据本地的实际情况按岗位安排相应的人员，可以一人负责多个岗位，但是每个岗位不能空缺。各地可根据数据处理实际工作进度情况对人员进行必要的调配和调整。 - 4.2 省级数据处理工作职责与岗位安排 - 4.2.1 数据处理组职责 1、组织本省（直辖市、自治区）内的数据处理工作； 2、负责对本省（直辖市、自治区）内的数据处理人员进行培训； 3、负责省级数据处理环境的建立、维护、检测工作和其它技术支持； 4、负责对地市进行技术指导和工作协调； 5、协助业务组进行数据审核修改，协调进度； 6、负责普查数据和数据处理工作情况的接收或上报； 7、负责建立本省（直辖市、自治区）的农业普查数据库； 8、组织完成数据处理的考核、总结和评比工作。 - 4.2.2 业务组职责 负责普查数据资料审核和验收、综合汇总和普查资料后期开发、上报数据资料的审核和数据质量控制；及时与数据处理组协调解决数据处理过程中的业务和技术问题。 - 4.2.3 岗位设置 省级农业普查办公室在数据处理工作过程中应设置下列岗位： 1、数据处理总负责岗位：全面协调数据处理工作，对各岗位工作人员工作进行检查和督导。 2、技术支持工作岗位：负责对数据处理环境（重点是光电系统、存储备份系统、小型机、数据库、中间件、应用服务器）和数据处理软件的技术支持。 3、安全管理工作岗位：负责计算机病毒防治与补丁更新。 4、数据处理工作岗位：负责软件运行环境安装、初始化，负责数据的接收，执行数据导入、初审等操作，数据安全备份工作。 5、数据审核工作岗位：负责数据的审核编辑、综合汇总和评估、上报数据终审和数据质量控制（本岗位以统计业务人员为主，数据处理人员配合，数据终审由农普办领导负责）； 6、数据报送和反馈岗位：负责定期向国家农业普查办公室上报数据处理的进度情况，在规定的时间向国家农普办上报本省的普查资料，在规定的时间接收国家农普办反馈本省的普查资料。 7、磁介质管理工作岗位：负责本省磁介质的普查资料（图象、数据）的接收、预审、发放、回收和管理。 8、制度业务工作岗位：负责与专业人员协调数据处理过程中有关制度定义及制度二次开发等工作。 各个岗位的人数，可根据本地实际情况安排。 - 4.3 国家数据处理工作职责与岗位安排 - 4.3.1 数据处理组职责 1、组织农普数据处理工作； 2、制定农普数据处理工作各项标准与规范； 3、提供数据处理软件、光电录入系统、配套设备等基本环境，并组织相关培训工作； 4、检查各地数据处理工作，并提供指导和支持； 5、协助业务组进行制度定义、数据审核修改等； 6、负责各省普查数据和数据处理工作情况的接收； 7、负责建立国家级农业普查数据库； 8、组织完成全国农业普查数据处理的考核、总结、评比和表彰工作。 - 4.3.2 业务组职责 负责普查数据资料审核和验收、综合汇总和普查资料后期开发、上报数据资料的审核和数据质量控制；及时与数据处理组协调解决数据处理过程中的业务和技术问题。 - 4.3.3 岗位设置 国务院农业普查办公室在数据处理工作过程中应设置下列岗位： 1、数据处理总负责岗位：全面协调数据处理工作，对各岗位工作人员工作进行检查和督导。 2、技术支持工作岗位：负责对数据处理环境和数据处理软件的技术支持。 3、安全管理工作岗位：负责计算机病毒防治与补丁更新。 4、数据处理工作岗位：负责软件运行环境安装、初始化，负责数据的接收，执行数据导入、初审等操作，数据安全备份工作。 5、数据审核工作岗位：负责数据的审核编辑、综合汇总和评估、数据终审和数据质量控制（本岗位以统计业务人员为主，数据处理人员配合，数据终审由国务院农普办组织进行）； 6、制度业务工作岗位：负责与专业人员协调数据处理过程中有关制度定义及制度二次开发等工作。 - 第五章 数据处理工作流程 第二次全国农业普查数据处理按照“光电录入、图像存储、三级处理”的工作模式组织实施。有条件的地区，可通过自筹资金，将数据处理工作延伸到县一级处理。 所谓“三级处理”是指农业普查数据处理工作在国家、省和地市三级进行，光电录入原则上在地市一级进行。具体工作流程如下： - 5.1 地市级 - 5.1.1 普查表的交接与保管 1、各地农业普查办公室要按照《普查表管理工作细则》的要求对普查表进行人工初审、装袋、装箱工作，每箱要附有装箱说明。 2、普查资料要求存入有防火、防潮、防鼠措施的资料库，并由业务组人员负责保管和向数据处理人员发放，以保证资料的安全，防止泄密、资料遗失或损毁。 3、数据处理人员在领取普查资料时应在《资料领取及回收登记表》（见附录1）上履行签字手续，作为掌握录入资料数量的凭证。录入完成后，应将普查资料交还普查表管理人员。数据处理人员负责普查表领取后的保管、安全和保密。 - 5.1.2 光电录入 地市级农业普查办公室设立数据采集工作站，建立光电录入环境，以县为单位集中组织普查表的光电录入，对于部分无县级综合单位的地区可以以乡为单位组织扫描和数据输出，但乡表的扫描数据需要在本地区全部乡表扫描完成后统一输出。 光电录入由“扫描”、“OCR识别”、“校对薄ⅰ俺醪缴蠛恕彼母鲋饕方诠钩伞Ｋ母龌方谝笤谕坏氐阃浇校员苊馍?琛⑹侗稹⑿６酝呀冢葜柿恳肌９獾缏既氲囊蠛筒街枋牵?SPAN lang=EN-US> - 5.1.2.1光电录入系统使用注意事项 为了保证光电录入工作的正常进行，请注意以下问题： 1）光电录入系统部署的服务器和客户端需使用固定IP地址。 2）光电录入系统正式投入使用前，请进行光电录入系统的初始化工作，保证数据的准确无误。 3）多套光电系统同时工作，需注意一个县的普查表只可在一套光电系统上进行光电录入。 - 5.1.2.2 扫描 首先扫描员从资料管理员处领取普查表，并在《资料领取及回收登记表》上登记。 正式扫描前要进行光电录入系统初始化，扫描住户表、村表、单位表时地址码选择到乡，扫描乡表地址码选择到县。扫描的具体流程如下图所示。 扫描完成后，普查表应按原袋装回，并在袋封面上加盖“已录入”（见附录2）的印章。扫描员在《光电录入及校审情况登记表》（见附录3）上根据扫描表种填写相应指标，并在“扫描员”一栏上签字。 - 5.1.2.3 OCR识别 OCR识别由软件自动完成，识别过程中软件会检测每包普查表的拒识率，如大于1%，系统自动设为重新扫描，等待扫描员进行处理。 - 5.1.2.4 校对 手工完成普查表的数字、汉字（如：户1表中的姓名等指标）、字母（如：单位表中的法人单位代码、产业活动单位代码、归属法人单位代码等指标）的校对改错，完成光电录入格抄录错误字符和数据实际位数超过光电录入格个数的人工修订。校对工作流程如下： 完成校对后，校对人员需要按照表种在《光电录入及校审情况登记表》中的“拒识字符校正人”一栏上签字。 - 5.1.2.5 初步审核与编辑 初步审核主要完成普查表关键信息的审核，保证普查表的“不重、不漏、不错、不乱”。审核的具体内容为：普查表填写规范审核；表头地址码审核；普查表编号与张数的一致性（要确保普查对象编号无重码）、户表续表的合法性等。审核工作流程为： 注：审核时请仔细核对原表信息后再进行表头信息的修改，否则会造成户内信息不全或多户合为一户的情况，造成普查表数据的丢失，并在数据处理过程中出现在进行一户内容审核时，出现多户普查表的图像等问题。 完成审核后，初审编辑人员需要按照表种在《光电录入及校审情况登记表》中的“有效值编审人”一栏上签字，并将普查表归还资料管理员，在《资料领取及回收登记表》上登记。资料管理员要检查普查表的完整性，检查袋封面是否加盖了“已录入”的印章，确保普查表全部完成扫描。 - 5.1.2.6 数据及图像管理 进行扫描数据、图像的存储备份管理，扫描数据、图像的上报，数据的输出等。 1、数据输出要求以县为单位进行，系统自动生成数据文件，并根据选择对文件命名，其规则为：??????000000 HXCD.zip,其中：前12位“??????000000”为该县地址码，H表示户表有数、X表示乡表有数、C表示村表有数、D表示单位表有数，在上述（HXCD）的相应位置置0时，表示没有输出该表数据。部分无县级综合单位的地区户表、村表、单位表以乡为单位输出数据，乡表全部扫描完成后按地区统一输出。 2、各地需根据光电录入系统部署情况制定与本地情况相符的数据图像管理办法、备份策略和数据输出管理办法，保证数据、图像的安全，保证加载到数据处理系统数据的完整性。 3、图像文件存储要求在唯一路径下。 4、磁带备份时应注意磁带的剩余量，保证备份任务执行成功。 - 5.1.2.7 光电录入进度信息上报 在光电录入阶段，要求各地市定期向国务院农业普查办公室上报光电录入系统的进度情况，报送方式为网上直报和FTP报送两种方式。 - 5.1.3 数据处理 5.1.3.1 数据加载 系统管理人员要通过aPRAS软件的“系统管理子系统”建立农业普查数据处理项目，并进行相应的权限划分。 项目管理人员将上级下发的农业普查制度通过“制度管理系统”导入到农业普查数据处理项目中。 数据处理人员以县为单位将扫描数据文件加载到“农业普查数据处理系统”，并在《数据加载记录单》（见附录4）上记录加载的数据文件名及加载情况，以确保数据全部载入，不缺不漏。 5.1.3.2 审核编辑 通过“农业普查数据处理系统”以县为单位（无县级综合单位的按乡进行）对普查数据进行表种、表内、表间，调查对象间的逻辑及数量关系审核，在审核过程中本系统提供了通过数据编辑界面调阅普查表图像的功能；数据经核实、查询后，据实修改全部必须更正的错误，对于修正的数据必须要有记录（见附录5），对于审核未通过的关系必须要做出说明。 5.1.3.3 全地市数据联审 各县数据经审核合格后进行全地市数据的全面审核，最终完成数据净化工作，形成全地市数据的审核报告单。 5.1.3.4 数据汇总 按照国务院农业普查领导小组办公室下发的汇总表式进行全地市数据的综合汇总。 5.1.3.5 数据评估 利用综合表、数据分类查询等手段对数据进行评估。数据通过评估后，本地市农业普查办公室应填写《数据简要评审报告》（见附录6），并由负责人签字和加盖公章。 5.1.3.6 数据上报 1、由专业人员负责上报普查数据资料的正确性和完整性检查；数据处理人员负责准备网络环境或其他存储介质。 2、上报普查数据采用按项目集中上报的方式（即通过“数据处理系统”导出全部基层表和综合汇总表数据）。 3、可根据本地实际采用网络、光盘和磁带上报。上报的数据必须满足国务院农普办和本省农普办统一规定的数据审核要求，必须符合国务院农普办统一规定的数据格式，并安排专人负责数据的上报工作。上报内容包括：农业普查净化后的基层数据和规定上报的普查综合表数据文件；确认审核未通过关系清单、说明文件及普查数据评审报告（内容为《数据评审简要报告》）。通过网络报送的资料内容为：本地区农业普查基层数据、上级农普办统一规定上报的普查综合表数据、审核未通过关系清单及说明，数据审核评估情况说明；采用磁带方式报送的资料内容为：普查表光电扫描的图像文件和数据文件；通过传真或邮寄以文字和报表形式报送的资料为：有本地农业普查办公室负责人签字批准并盖有公章的《数据简要评审报告》。 4、地市级农普办一律以磁带方式上报光电扫描的图像文件和普查表扫描数据文件（含管理信息）。 5、通过传真或邮寄方式（以当地邮戳为准），报送由本地市农业普查办公室主要负责人签字并盖有公章的《数据简要评审报告》和省级农业普查办公室规定的数据检查表。 6、地市级农业普查办公室应于2007年7月30日以前向本省农业普查办公室报送规定范围内的全部农业普查数据资料。 7、在规定的报送期过后，地市级农普办还必须安排有关人员在岗，及时解决和答复省农普办对上报数据提出的质疑和查询问题。 8、在规定的报送期后，未经省级农普办同意，地市级农普办不得自行更改已上报的数据或重新上报数据。 5.1.3.7 数据备份 通过“系统管理子系统”对农业普查数据处理项目的各种参数进行定期备份，通过“数据处理系统”执行数据导出对普查数据进行日备份。 地市级农业普查办公室工作流程图 - 5.2 省级 1、数据接收：接收地市级农业普查办公室通过网络、光盘和磁带上报的普查资料（含图象资料），并进行审核验收，检查文件是否符合要求。将符合要求的普查数据文件，加载到数据处理系统；将符合要求的普查图象文件，加载、合并到存储管理系统；并确认数据和图象的正确性。 2、数据处理：对地市级上报的普查基层数据进行审核查询、汇总。待全省各地市数据报齐并统一审核后，形成本省审核未通过关系清单及说明，进行全省数据的汇总和制表。 3、数据质量审查：省级在完成数据处理的汇总、制表工作后，检查本地数据的质量，对本省的数据进行评估，完成数据审核评估情况说明。 4、数据上报：经过省级农业普查办公室审定通过、满足国务院农普办统一规定的数据审核要求的省级农业普查资料按照规定的时间（2007年8月30日以前）采用规定的方式向国务院农普办报送。通过网络报送的资料内容为：本地区农业普查基层数据、国务院农普办统一规定上报的普查综合表数据、审核未通过关系清单及说明，数据审核评估情况说明。采用磁带方式报送的资料内容为：普查表光电扫描的图像文件和数据文件。通过传真或邮寄以文字和报表形式报送的资料为：有省级农业普查办公室负责人签字批准并盖有公章的《数据简要评审报告》。 在规定的报送期过后20天内，省级农业普查办公室必须安排有关人员在岗，及时解决国务院农普办对上报数据提出的质疑和查询问题。一般应在国务院农普办提出查询后三日内予以明确的答复。 在规定的上报期后，未经国务院农普办的同意，省级农业普查办公室不得自行更改已上报的数据或重新上报数据。 5、数据备份：通过“系统管理子系统”对农业普查数据处理项目的各种参数进行定期备份，通过“数据处理系统”执行数据导出对普查数据进行日备份。 - 5.3 国家级 1、数据接收：接收省级上报的全部普查资料（含图象资料），并进行审核、检查与验收。 2、地址码管理：负责网络环境下数据库系统为基础的全国地址码数据库管理。 3、质量控制与进度管理：对全国进行数据处理质量控制与进度管理，对省级处理工作进行技术支持。 4、数据处理：进行国家级的数据审核、汇总、制表。 5、数据备份：对全国原始数据、综合数据进行整理、备份。 - 第六章 环境要求 - 6.1地市级环境配置要求 - 6.1.1 设备及操作系统环境  服务器端  CPU：Intel CPU 主频3.0G；  内存：4G；  硬盘：160G以上的SCSI硬盘；  图像存储区：使用单一分区，裸容量为2T；  安全体系： VRV以及WINDOWS的相应补丁，安装杀毒软件；  网卡：100M/1000M双网卡。  操作系统：Windows(2000/2003)。  数据库：SQL Server、MYSQL。  应用服务器：IIS或开发商免费提供的其他应用服务器。  存储设备：磁带、DVD。  数据库服务器要求提供UPS电源。  客户端  CPU：P4 3.0G；  内存：512M；  硬盘：硬盘80G；  显卡：独立显卡128M；  操作系统：Windows XP、Windows 2000；相关的补丁及VRV；  安装杀毒软件  接口：USB2.0；  网卡：百兆网卡；  光驱：DVD光驱。 - 6.1.2 网络环境 具备百兆以上的局域网、带宽2 MB以上的与省连接的广域网。 - 6.1.3 工作场地环境要求  独立的工作空间；  温度： 10～38℃ ；  湿度：20至80%；  电源环境：220AV ±15%。 - 6.1.4 县级数据处理环境要求 根据《农业普查数据处理方案》的规定，部分有条件的地市，可在县级参照地市级光电录入环境建立数据采集工作站，进行光电录入工作。要注意保障光电设备的稳定性和扫描数据的一致性和安全性。PC和扫描仪采用地市级相同的配置，服务器不配置磁带机，服务器上的图象存储区容量为250G、其他参数与地市级配置相同。 - 6.2 省级环境配置要求 1、2台农普数据处理专用的小型机服务器，将应用服务器和数据库服务器分开部署，支持三层架构的数据处理软件有效运行。应用服务器可以是扩容（扩至8颗CPU、32GB内存）的经普统配的HP 4440小型机，也可以新购小型机。新增的应用服务器、数据库服务器性能指标不能低于《第二次全国农业普查数据处理方案》附件三的要求，新增数据库服务器应配置ORACLE 10g R2数据库系统。 2、数据库为ORACLE 9i R2或ORACLE 10g R2,中间件为 BEA WebLogic Server 9.2、BEA Tuxedo 9.1。 3、在国家统配的补丁管理与防病毒系统基础上，实现网络安全中心（实现网络管理、漏洞检测、补丁管理与防病毒等功能）建设。 4、8T以上容量的存储管理系统。 5、备份一套与地市级相同数据处理环境用于技术支持和服务。 6、存储介质等耗材配套。 7、网络环境主要基于统计信息网。 - 6.3 国家级环境配置要求 1、2台农普数据处理专用的大型机服务器（其中：应用服务器需要8颗以上的CPU、32G以上的内存、1T以上的硬盘、中间件为WebLogic 9.2和Tuxedo 9.1，数据库服务器需要32颗以上的CPU、128G以上的内存、1T以上的硬盘、ORACLE 10g R2数据库），将应用服务器和数据库服务器分开部署，支持三层架构的数据处理软件有效运行。 2、60T容量的农普专用图像存储管理系统； 3、网络环境主要基于统计信息网。具备完善的网络安全体系，建立有数据处理应急环境和机制。 - 第七章 质量控制及数据安全保障 - 7.1 质量控制 质量控制贯穿于整个数据处理过程，每道工序都要把好质量关。各级农业普查办公室应坚持“分级负责，就地解决”的质量控制原则。 - 7.1.1 普查表填写质量控制 各级农业普查办公室要按照国务院农业普查办公室“关于印发《第二次全国农业普查普查表印制和填写规定》的通知”（国农普办字[2006]38号）以及《第二次全国农业普查手册》中所规定的各项技术指标和要求，认真负责，组织好普查表填写工作，在正式普查前应对普查员进行岗前的简短培训，强调普查表的书写规范，以确保普查报表光电录入的顺利进行。 - 7.1.2 数据处理用地址码的质量控制 1、地址码的使用： 地址码是数据处理质量控制的基础。地址码编码分为省（2位）、地（2位）、县（2位），乡（3位）、普查区（3位）、调查小区（2位），共14位。地址码信息包括：“地址代码”、“地址名称”、“城乡属性代码”、“城乡代码”和“普查区类型”等。光电录入系统和数据处理系统均要使用国家统一下发的地址码进行系统的设置，通过地址码层层控制，保证数据处理流程清晰，数据不重不漏。因此，做好地址码的处理工作是数据处理前期的重要工作，各地必须在数据处理工作开始前，认真核实本省下发的地址码文件，保证地址码的正确性。 2、地址码的修改： 根据《第二次全国农业普查方案》的要求，农业普查办公室不直接对12位行政区划进行编码，因此，地址码前12位在数据处理过程中不允许修改。如发现问题，需上报到国务院农普办处理解决。地址码普查小区码段（第13、14位）的修改必须按照以下流程进行： 进入光电录入系统增删改相应的普查小区代码及名称；进入数据处理系统增删改“地址代码”中的普查小区代码、“地址名称”中的普查小区名称、“城乡属性代码”、“城乡代码”和“普查区类型”等标识；检查光电录入系统和数据处理系统地址码修改部分的一致性；将修改内容上报到省级农普办；由省级农普办在数据上报前20日将本省地址码的修改部分统一上报到国务院农普办备案。 - 7.1.3 光电录入系统的质量控制 1、光电录入系统软件使用应注意： （1）设定全国统一OCR的识别阈值； （2）设定全国统一扫描仪参数； （3）不允许删除扫描路径下任何图片； （4）模板定义工具中，每页的标题名称为普查表名（户1、户2、户3、单1、单2、 单3、乡、村）； （5）所有模板中的区域字段名不允许修改； （6）数据导出时要求图象导出到唯一盘符下。 2、光电扫描误码率的控制： 为保证光电扫描仪处于完好的工作状态，在每天开始工作和进行另一个乡的扫描之前，必须按照规定使用国家统一下发的标准测试表对光电机进行测试，只有测试通过，才能进行后续的工作，否则，应立即对光电机进行维修、维护和保养。直至测试通过，才能开始扫描。 3、扫描字符拒识率的控制： 光电扫描阶段，扫描字符拒识率应小于1％。如果超出，则必须认真分析原因，调整光电扫描系统，使其采用100％人工确认。并在光电录入修改情况登记表中如实登记，以供质量评估时查阅。 4、扫描中定位、重张、地址码错误的控制： 扫描过程中含有定位、重张、地址码错误。扫描仪具有重张检测技术，出现重张，系统报警，此时，需对该批次重新扫描。如果在扫描过程出现定位问题，系统在操作界面中显示，提醒录入人员检查调查表的定位情况，并且进行重新扫描。地址码错误需要在审核中检查和解决。 5、封面总户数、总普查表张数的控制： 调查表封面户数和普查表张数与实际扫描户数和普查表张数不符时，系统在操作界面中显示，提醒录入人员检查调查表的填写情况，重新扫描。 6、数据抄录错误的控制： 如普查表字符项填写错误，则在发生填写错误的方框内划“三横二竖”。光电录入软件检查普查表中划“三横二竖”的抄录错误字符的有效性，若有效，根据光电录入格抄录错误的修订办法进行自动纠正；若存在字符无效、修订区存在抄录错误字符或抄录错误字符和修订区有效字符数量不符的情况，则进行普查表的抄录错误字符的人工补录。系统记录数据抄录的错误数量、自动纠正字符的数量及人工补录字符的数量，以统计各地数据抄录的质量。 7、地址码和表头信息的控制： 完成一个批次的扫描、识别和校对后，进行数据初步审核。在审核中发现地址码、表头不符合普查制度要求时，系统在操作界面中显示错误信息，提示审核人员检查和处理，直至必要审核条件全部修改正确，并要保证每一调查对象编号的唯一性（无重码）。 - 7.1.4 数据处理系统的质量控制 通过光电录入系统生成的普查表扫描数据以县为单位（部分无县级综合单位的地市以乡为单位）提交给数据处理系统。在扫描数据的加载过程中，必须确保数据的完整性。重点做好以下几个环节的控制： 1、软件安装阶段：准确导入制度，对本地区地址码的全面性与准确性进行核对，特别是地方补充和修订的部分（如：新增审核关系和汇总表等）要做重点反复核查。 2、数据加载阶段：增强数据处理人员责任意识，准确加载数据，并对已加载地区的数据作好记录，做到全地区数据的不缺不漏、完整无误。 3、审核修改阶段：通过条件查询，对普查数据离群的调查对象进行重点排查（提供条件查询，对一些奇异值进行排查）。 4、综合表汇总阶段：通过对主要经济指标的汇总，考察数据的合理性。 - 7.2 数据安全 各级农业农业普查办公室应采取以下措施确保数据安全： 1、进行数据的日备份和系统的定期备份。 2、定期用专用防病毒软件进行查毒杀毒。 3、不在数据处理使用的计算机上进行与农业普查数据处理无关的操作。 - 7.3 光电录入质量抽查 数据抽查比例由各级农业普查办公室依据该本地区填表质量和数据处理质量情况决定，抽查比例应不小于1%；国家对省级质量抽查结果、省级对地市级质量抽查工作情况和地市抽查工作情况将计入数据处理考核。 - 7.3.1 地市级质量抽查方法 地市光电录入质量抽查工作由地市质量控制人员在已完成数据光电录入的普查表中随机抽取一定比例的调查小区，重新进行识别、校对，生成的数据文件与原数据进行比较，每包普查表的字符差错率2‰以内（含2‰）认为质量合格，否则认为质量不合格；各地市依据地市级的质量抽查结果确定是否返工，返工范围由省级农业普查办公室数据处理组决定。 - 7.3.2省级对地市级质量抽查方法 省级光电录入质量抽查工作由省级质量控制人员在已完成数据光电录入的普查表中随机抽取一定比例的调查小区，重新进行识别、校对，生成的数据文件与原数据进行比较，每批次普查表的字符差错率2‰以内（含2‰）认为质量合格，否则认为质量不合格；各地市依据地市级的质量抽查结果确定是否返工，返工范围由省级农业普查办公室数据处理组决定。 7.3.3 国家对省级质量抽查方法 在数据处理过程中，国家将根据各地数据处理的进度安排对省级进行质量抽查工作。 国家对省级数据质量抽查按照下列流程进行： 根据地址码随机抽查该省一个完整的乡，抽取乡的规模不得少于3000户；并组织有关人员赴该省（区、市），对抽查的乡的全部普查表重新扫描；复扫小区校对后与原扫描数据进行比较，每包普查表的字符差错率2‰以内（含2‰）认为质量合格，否则认为质量不合格；国家根据抽查普查表总的合格率确认该省的数据质量的等级。 - 第八章 工作考核 国务院农业普查领导小组办公室将对各地区农业普查数据处理的组织、数据上报、数据质量等工作进行考核，考核评比的依据主要参考三部分内容：各地数据处理前期准备情况；各地数据处理工作情况，如：上报光电录入进度信息和信息的汇总情况、质量抽查结果、上报普查资料和数据的审核情况等；数据处理工作总结及资料开发情况。具体内容参见《第二次农业普查数据处理工作考核办法》。 - 第九章 工作安排 - 9.1 数据处理前期准备工作 2006年12月底，完成数据处理软件、光电录入系统的开发测试工作； 2006年12月底，完成国家数据处理综合试点工作; 2007年1月底，完成地市级数据处理培训工作； 2007年3月底，完成地市数据处理软件、设备等基本环境的准备工作； - 9.2 软件版本发布工作 1、aPRAS数据处理软件： 2006年12月31日，发布aPRAS 2.0正式版； 2007年3月30日，发布aPRAS 2.1 版，即第一次补丁修订； 2007年4月30日，发布aPRAS 2.2版，即第二次补丁修订； 2007年3月30日，发布aPRAS 2.5 省级小型机版； 2007年5月30日，发布aPRAS 2.6小型机版补丁修订； 2、aROPS光电录入软件： 2006年12月15日，发布aROPS 1.0测试版； 2007年1月15日，发布aROPS 1.1 培训版； 2007年2月27日，发布aROPS 2.0 正式版； 2007年3月20日，发布aROPS 2.1版，即第一次补丁修订； 2007年4月10日，发布aROPS 2.2版，即第二次补丁修订； - 9.3制度定制 2007年2月中旬，国家下发二次开发制度包； 2007年3月上旬，省级下发二次开发制度包； - 9.4数据处理工作 1、光电录入： 2007年1月30日前，完成光电录入系统培训工作； 2007年1月29日至2月17日，光电录入系统试用阶段； 2007年2月下旬至3月30日，完成地市光电录入系统安装调试等集成工作； 2007年3月30日至6月30日，各地市完成普查表的光电扫描、识别、编辑、初步审核、数据与图象归档及质量抽查等工作； 2、数据编辑、审核、汇总及上报： 2007年3月至2007年7月，地市进行数据编辑、审核、汇总等工作； 2007年7月30日前，地市级将普查资料上报省级农普办； 2007年8月30日前，省级将普查资料上报国家农普办； 2007年9月30 日前，完成国家级数据审核和主要汇总工作； - 9.5 质量抽查工作安排 2007年3月30日前完成数据处理准备情况的抽查工作； 2007年6月30日前完成光电录入工作质量的抽查工作； 2007年7月30日前完成地市级数据处理质量的抽查工作； 2007年8月30日前完成省级数据处理质量的抽查工作； 2007年10月30日前完成数据处理质量分析工作； - 9.6后期资料开发工作 2007年12月30日前完成后期普查资料的二次开发工作； - 9.7 总结表彰工作 2007年9月30日前完成光电录入阶段的考核和总结工作； 2008年1月30日前完成农普数据处理考核、总结和表彰工作； - 第十章 加强协调与合作 数据处理的成功离不开农业普查办公室各有关部门的密切配合，只有加强数据收集、编码、数据处理各方面的精诚合作，才能使数据处理的质量得到有力的保证。 （一）虽然在数据收集、编码等阶段已采取了各自措施来提高资料的准确性，但为了数据处理工作的顺利进行，数据处理人员仍要与负责数据收集和编码的人员一道，按数据处理的要求对普查资料进行预审检查，防止由于普查资料的质量问题而延误数据处理工作的进度。 （二）在数据处理过程中，应安排负责数据收集、编码工作的统计业务人员到数据处理现场协同工作，一方面负责解答数据录入过程中可能遇到的由于普查资料登记、编码错误及书写不清晰等引起的问题，另一方面协助数据编审阶段的查错、改错工作。 （三）数据处理人员应与统计业务人员一道，做好对录入的原始数据质量的抽查工作（其中包括审查“审核报告单”等项工作）。 （四）数据处理人员应与统计业务人员一道，按县对数据录入质量进行综合评审，并做出明确结论，经农普办负责人签字，同时加盖农业普查办公室公章，地市级数据处理组才能按要求上报相关数据文件。 （五）对于数据处理各阶段所出现的质量问题，数据处理人员应与统计业务人员一道，以求实认真的态度共同分析错误情况，找出原因，协商解决。发现重大问题，必须立即向农普办领导汇报，并向上级农业普查办公室有关业务部门如实上报，及时解决。 （六）数据处理软硬件系统技术支持与服务详见第二次农业普查网。 - 附录1.资料接收领取登记表（以乡级为单位） 县（市、区） 乡（镇、街道） 普查区名称; 普查区地址码; 册 数; 页 数; 发 放; 回 收. 领取人; 日 期; 回收人; 日 期. - 附录2.普查资料已录入印章样式 已录入. 录入员; 日 期. - 附录3. 光电录入及校审情况登记表 （一）住户表光电录入及校审情况登记表 县（市、区） 乡（镇、街道） 普查区 普查小区地址码; 户 数; 页 数; 扫描员; 拒识字符校正人; 有效值编审人; 是否100%人工确认. （二）单位表光电录入及校审情况登记表 县（市、区） 乡（镇、街道） 普查区 地址码; 页 数; 扫描员; 拒识字符校正人; 有效值编审人; 是否100%人工确认. （三）村表光电录入及校审情况登记表 县（市、区） 乡（镇、街道） 村 码; 页 数; 扫描员; 拒识字符校正人; 有效值编审人; 是否100%人工确认. （四）乡镇表光电录入及校审情况登记表 县（市、区） 乡 码; 页 数; 扫描员; 拒识字符校正人; 有效值编审人; 是否100%人工确认. - 附录4.数据加载记录单 数据加载记录单 县 码; 加载的数据文件名; 加载情况; 备注. - 户表; - 乡表; - 村表; - 单位表. 附录5.数据审核修正记录单 数据审核修正记录单 序 号; 操 作 日 期; 审核出错情况; 修改记录; 修改人 （签名）. 附录6.数据简要评估报告 数据简要评估报告 评 审 意 见. 上 报 审 批; 同意上报。 农业普查办公室 年 月 日. 上 报 文 件 清 单; 文件名; 内 容; 字节数..